Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Plan de Gestión de Proyecto (PGP)

Proyecto: Sistema para CEF

Revisión: 1.0

Preparada por:

Barazzutti Paula

Caniza Facundo Alejandro

García Sofia

Lambertucci Facundo

Lavié Florencia

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

1) Introducción

- Propósito y alcance:

Este documento tiene como propósito definir los requisitos del software, ya sean funcionales o no funcionales, para el desarrollo del proyecto “Sistema para CEF,” brindando como producto final un sistema destinado a la gestión de un centro de actividades.

Este documento está dirigido a los propietarios de la entidad "Sistema para CEF" , y al equipo de desarrolladores de este sistema, sirviendo como base fundamental para el equipo de desarrollo.

El sistema permitirá gestionar el registro de clientes, empleados y pagos, la administración de clases, horarios y profesores, y el control de inscripciones, listas de espera y asistencias mediante QR o DNI. Además, enviará notificaciones automáticas y generará reportes y estadísticas para facilitar la toma de decisiones.

- Definiciones, acrónimos y abreviaturas a considerer:

Inyección SQL: Técnica de ataque que consiste en insertar código SQL malicioso en consultas para manipular o acceder a datos no autorizados.

API (Application Programming Interface): Interfaz que permite la comunicación entre el sistema y servicios externos.

Base de datos (DB): Sistema de almacenamiento estructurado de información utilizado por la aplicación.

Encriptación: Proceso de protección de datos mediante algoritmos que impiden su    lectura sin autorización.

- Referencias

| Nombre del documento | Fecha de creación | Autor |
| --- | --- | --- |
| Entrevista 1 | (12/03/2026) | FOUR SOLUTIONS |
| Entrevista 2 | (19/03/2026) | FOUR SOLUTIONS |
| Documento de épicas | (26/03/2026) | FOUR SOLUTIONS |
| Cuestionario | (26/03/2026) | FOUR SOLUTIONS |

2) Descripción general

- Resumen de la idea del producto

El sistema CEF es una aplicación diseñada para gestionar de manera integral el funcionamiento de un centro de actividades, reemplazando los procesos manuales actuales por una solución digital centralizada.

Permitirá registrar clientes, administrar clases y actividades, gestionar inscripciones de manera organizada. Además, incorporará un sistema de pagos online mediante Mercado Pago para manejar membresías mensuales y clases individuales, junto con un historial de pago.

El sistema manejará la gestión de empleados, administradores, profesores, permitiendo su alta y baja en el mismo.  Contará con un sistema de asistencias mediante un código QR o DNI, agilizando el ingreso a clases, permitiendo llevar un control automático de asistencia.

Se incluirá la gestión de listas de espera, con notificaciones automáticas a los usuarios El sistema enviará recordatorios y notificaciones a los clientes, por ejemplo ante vencimientos de pagos o confirmaciones de clases, mejorando la comunicación de los usuarios. Brindará herramientas de gestión para los dueños, como acceso a estadísticas y datos relevantes del negocio permitiendo un mayor control.

- Perspectiva del producto

El sistema a desarrollar es una aplicación web independiente destinada a la gestión de un centro de actividades, por lo que no forma parte de un sistema mayor existente.

El sistema se comunicará con servicios externos para complementar su funcionamiento.

En particular, se integrará con Mercado Pago para permitir el pago de membresías y clases.

El sistema notificará a usuarios vía mail o WhatsApp.

Estas integraciones no afectan al funcionamiento total del sistema: en caso de fallas en los    servicios externos, el sistema podrá seguir operando en sus funciones principales, aunque ciertas   funcionalidades específicas como los pagos online o el envío de notificaciones podrían verse temporalmente limitadas.

- Características de los usuarios

En el sistema se identifican los siguientes roles de usuario junto con sus actividades permitidas:

Dueño:

Iniciar sesión en el sistema

Gestionar empleados (alta, baja, modificación)

Gestionar actividades

Acceder a estadísticas y reportes del centro de actividades

Visualizar ingresos, usuarios activos y suscripciones

Supervisar el funcionamiento general del sistema

Recepcionista:

Iniciar sesión en el sistema

Registrar nuevos clientes

Editar datos de los clientes

Gestionar clases

Asignar profesores a las clases

Registrar asistencia mediante QR

Gestionar inscripciones y lista de espera

Cliente:

Registrarse en el sistema

Iniciar sesión

Consultar actividades y horarios disponibles

Inscribirse a clases

Anotarse en lista de espera

Realizar pagos de membresías o clases

Cancelar reservas de clases

Recibir notificaciones sobre pagos, clases y disponibilidad

- Evolución previsible del sistema

El sistema podrá evolucionar en futuras versiones incorporando nuevas funcionalidades que amplíen sus capacidades y mejoren la experiencia de los usuarios.

Una posible mejora es la incorporación de múltiples sedes, permitiendo gestionar distintos centros de actividades desde una misma plataforma. También se contempla la posibilidad de incorporar nuevas clases de diferentes tipos (aeróbico, pilates, entre otras).

El sistema deberá ser escalable, de modo que pueda soportar el crecimiento en la cantidad de usuarios, sedes y operaciones sin afectar su rendimiento ni disponibilidad.

3) Requisitos del Software

Requisitos de Interfaz

- Interfaz de Usuario 

La interfaz de usuario será la de una aplicación, accesible desde computadora, tablet y dispositivos móviles. Se priorizará un diseño simple, intuitivo y fácil de usar, especialmente para el personal de recepción, que requiere realizar tareas rápidas como registrar clientes, cargar clases y tomar asistencia.

El sistema contará con una pantalla principal donde se visualizarán las clases del día y la asistencia de los clients. Además, se dispondrá de formularios claros para el registro de usuarios, gestión de clases y realización de pagos. La interfaz incluirá una grilla organizada de clases para facilitar su visualización y navegación, y el logo de la aplicación funcionará como un botón de acceso rápido a la pantalla principal.

Los colores a utilizar serán: Azul: #163F7A ,  Rojo: #D01F25

- Interfaces de Software

El sistema se integrará con servicios externos para cumplir funcionalidades:

Mercado Pago: se utilizará para procesar los pagos de membresías y clases realizadas por los clientes. La integración se llevará a cabo al momento de efectuar un pago dentro del sistema.

- Interfaces de Hardware

N/A

Requisitos funcionales:

Nombre épica: Gestión de clientes

Registrar usuarios en el sistema.

Desactivar usuarios

Eliminar usuarios

Cancelar membresía por falta de pago

Listar clientes

Nombre épica: Gestión de registros

Iniciar sesión

Cerrar sesión

Cambiar contraseña

Recuperar contraseña

Consultar información del perfil

Editar perfil

Nombre épica: Gestión de reservas

Listar clases con cupo

Ver horarios de clases

Reservar clase

Cancelar clase

Anotarse en lista de espera

Nombre épica: Gestión de actividades

Crear clase

Editar clase

Eliminar clase

Asignar profesor a una clase

Editar cupo de una clase

Gestión de empleados y profesores

Dar de alta a un empleado

Dar de baja a un empleado

Editar empleado

Desactivar empleado

Nombre épica: Gestión de reportes y estadísticas

Generar estadísticas

Consultar reportes

Consultar historial de pagos  (dueño)

Nombre épica: Gestión de pagos y membresías

Pagar Mercado Pago

Gestionar membresías y abonos

Renovar membresía

Cancelar membresía (usuario)

Canjear créditos de reintegro

Nombre épica:  Gestión de asistencias

Registrar asistencia mediante código QR

Registrar asistencia mediante DNI

Nombre épica: Gestión de notificaciones

Configurar Envío de notificación automático 
Enviar notificación

Requisitos no funcionales

Fiabilidad:

El sistema deberá ser confiable en su funcionamiento diario, evitando errores en procesos críticos como el registro de asistencias, gestión de pagos y asignación de clases.

El sistema deberá minimizar errores humanos mediante validaciones automáticas, como el control de disponibilidad de salas y cupos, evitando superposición de clases o inconsistencias en la información.

Además, deberá garantizar la correcta persistencia de los datos.

Mantenibilidad:

El sistema deberá estar diseñado de forma modular para facilitar su evolución y la futura incorporación nuevas actividades, sedes o funcionalidades a futuro.

Multiplataforma / Portabilidad:

deberá poder utilizarse en celulares y tablets en caso de ser necesario. Por lo tanto, deberá adaptarse correctamente a distintos dispositivos.

Seguridad:

Los datos personales de los usuarios (nombre, DNI, teléfono, email y ficha medica ) deberán almacenarse de forma segura.

Las contraseñas deberán almacenarse de forma encriptada y no ser visibles. El sistema contará con control de acceso mediante roles (dueño , recepcionista, cliente).

El sistema será fiable a inyecciones SQL

Rendimiento:

El sistema deberá ofrecer una respuesta rápida, especialmente en momentos de alta concurrencia en el gimnasio, donde la recepcionista deberá registrar asistencias y validar clientes de forma ágil.

Se espera que el sistema soporte múltiples usuarios en simultáneo.

Plan de Gestión de Proyecto (PGP)

1) Introducción

- Propósito y alcance 

Este documento tiene como propósito establecer el plan de gestión del proyecto “Sistema de Gestión para Centro de Actividades/Gimnasio,” definiendo los lineamientos necesarios para su desarrollo. Se detallan los plazos, roles, responsabilidades, recursos y presupuesto estimado, así como también la identificación y gestión de los riesgos asociados. Su objetivo es asegurar la correcta ejecución y finalización del proyecto.

Este documento se encuentra dirigido a las diferentes partes interesadas en el proyecto, como lo son el equipo de desarrollo y los dueños del centro de actividades. El proyecto “Sistema para CEF” es una aplicación web la cual servirá como servicio que permitirá: gestionar las operaciones del gimnasio, incluyendo el registro de usuarios, la gestión de clases y actividades, reservas, pagos, asistencias mediante QR, notificaciones y generación de reportes.

- Definiciones, acrónimos y abreviaturas a considerar

N/A

- Referencias

- Entrevista 1 - Relevamiento inicial del sistema del gimnasio

- Entrevista 2 – Relevamiento detallado de funcionalidades y reglas de negocio

- Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

- Páginas de sueldos

- Bumeran (https://www.bumeran.com.ar)

- Páginas de BBDD

- Páginas de hosting

2) Planes generales

- Entregables del proyecto

- Calendario y resumen del presupuesto:

Primer mes: elicitacón de requerimientos

Segundo mes: especificación de requerimientos

Tercer y cuarto mes: diseño conceptual y desarrollo

Quinto mes: despliegue efectivo

- Plan del personal:

Cantidad de personal: 5

Tipo de personal: Ingenieros de Software

Duración: 5 meses

3) Presupuesto

- Principales actividades del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web desde cero para el centro de actividades ‘CEF’, para lo cual se requieren las siguientes actividades:

- Elicitación de requerimientos: recoleccion de informacion mediante las entrevistas 1 y 2 con el cliente. Analisis del sistema actual, con el objetivo de identificar necesidades, problemas y funcionalidades que seran requerida.

- Especificación de requerimientos: documentacion formal de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante el SRS. Incluye: historias de usuario, reglas de negocio y criterios de aceptación.

- Diseño conceptual: El sistema será desarrollado como una aplicación web basada en una arquitectura cliente-servidor, donde el frontend interactúa con un backend mediante una API.

  - Se utilizará una arquitectura en capas, separando responsabilidades para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad:

  - Capa de presentación (Frontend): interfaz de usuario que permite la interacción con el sistema (registro, reservas, visualización de clases, etc.).

  - Capa de lógica de negocio (Backend): procesamiento de datos, validaciones, reglas de negocio y control de las operaciones.

  - Capa de datos (Base de datos): almacenamiento persistente de la información del sistema.

  - La base de datos será de tipo relacional, permitiendo organizar la información en tablas relacionadas entre sí.

- Desarrollo: la implementación del sistema dividido en los siguientes módulos:

- Módulo gestion de usuarios: registro, inicio de sesion, cerrar sesion y recuperacion de contraseña.

- Módulo gestion de actividades y clases: crear, editar y visualizar las clases

- Módulo reservas: inscripción a clases y cancelación de reservas.

- Módulo lista de espera: gestión de colas y asignación de cupos.

- Módulo pagos y membresias: integración con pagos mediante QR y control de estado de membresias

- Módulo asistencia: registro de asistencia mediante QR o DNI

- Módulo notificaciones: envío de recordatorios y avisos automáticos

- Módulo reportes y estadisticas: visualización de datos relevantes para la gestión del gimnasio

- Módulo gestión de empleados y profesores: alta, baja y modificación de personal

- Despliegue efectivo: Publicacion del sistema en un entorno de produccion utilizando servicios de hosting, configuracion de base de datos y puesta en funcionamiento para los usuarios finales.

- Mantenimiento: Correccion de errores, actualización de funcionalidades y mejoras del sistema una vez implementado si el cliente lo requiere.

- Asignación de esfuerzo

- Presupuesto final

 Dominio: $20.000 mensuales

Hosting: $10.000 mensuales

TOTAL = 470 x $6.000?  + ($dominio + $hosting)

TOTAL = 2.820.000 + (20.000 + 10.000)

El total final es de $2.850.000

4) Riesgos

Análisis de riesgos